AccessCheck Lishui

丽水市公共数字服务无障碍自动评估项目

两名准高三学生的可执行定稿｜通俗说明 + 明确分工 + 残联成果盖章方案

一句话说明 做一个程序，自动打开公共服务网站，检查网页中一些会影响残障人士使用的问题；再由数学模型把这些问题汇总成一个 0–100 分的“自动无障碍评分”，最后形成网站、数据分析和研究报告。

项目原则：范围小、数据自动获取、几乎不需要线下采集、两个人各有独立贡献

一、先把项目彻底说清楚

这个项目不是“做一个给残障人士用的网站”，也不是“把丽水所有网站都检查一遍”。你们真正要做的是一套小型的自动评估工具，并用它完成一项研究。

1. 用户看到的效果

例如，用户输入一个公开网站的网址，系统自动访问这个网站的若干页面，然后给出类似下面的结果：

| 项目 | 示例结果 |
| --- | --- |
| 自动无障碍评分 | 74 / 100 |
| 扫描页面数量 | 12 个页面 |
| 高严重度问题 | 8 项 |
| 最常见问题 | 图片没有文字说明、按钮名称不清楚、输入框缺少说明 |
| 四个方面 | 可感知 / 可操作 / 易理解 / 兼容性 |

2. 整个流程

① 输入一个公开网站的网址

② 程序自动寻找这个网站里的 10–15 个页面

③ 程序逐页检查常见的无障碍问题

④ 把每一种问题的数量和严重程度保存下来

⑤ 数学模型把大量问题换算成统一分数

⑥ 网页上显示结果，并生成研究数据和报告

最重要的边界 你们只评价“程序能够自动检测出来的无障碍问题”。不要写成“我们可以判断一个网站是否完全符合无障碍标准”，因为有些问题必须由真人实际使用后才能判断。

二、前面那些技术词到底是什么意思

| 词 | 最简单的理解 |
| --- | --- |
| 网页元素（DOM element） | 就是网页上的一个个具体东西，例如一张图片、一个按钮、一个输入框、一段标题、一个链接。以后你们文档里可以尽量写“网页元素”，不需要一直写 DOM element。 |
| Playwright | 一个让程序自动操作浏览器的工具。人平时用鼠标打开网页；Playwright 可以让程序自动打开网页、点击、等待页面加载、读取网页内容。 |
| axe-core | 一个现成的网页无障碍检查工具。它可以自动发现很多常见问题，例如图片没有文字说明、按钮缺少名称、颜色对比度不足等。你们不用从零发明这些规则。 |
| WCAG | 国际上常用的网页无障碍指导标准。可以把它理解成“一个网页要对不同能力的人更友好，应该做到哪些事情”的规则体系。 |
| GB/T 37668-2019 | 中国的信息无障碍相关国家标准之一。你们可以参考其中能被程序自动检查的部分，但不要一开始试图把整套标准全部实现。 |
| Accessibility Score | 你们自己设计的“自动无障碍评分”。例如 74/100。这个分数不是政府官方认证，也不是“74% 合规”，而是你们研究中用来比较不同网站的量化指标。 |

三、两个人到底怎么分工：从第一天就按两条线推进

最核心的分法只有一句话：你负责“让系统真的能自动检查网站”，朋友负责“把检查结果变成公平、能解释的分数”。两个人不是一起做同一件事，而是前后衔接。

你们各自解决的问题 你（计算机）：解决“怎样让电脑自动检查网站？” 你的朋友（数学）：解决“检查出几百个问题以后，怎样公平地把它们变成一个可以比较的分数？”

| 项目部分 | 你：计算机负责人 | 朋友：数学与数据负责人 |
| --- | --- | --- |
| 核心任务 | 搭建自动扫描系统 | 设计评分模型和统计分析 |
| 主要工作 | 浏览器自动化、批量扫描、保存结果、展示页面 | 权重、标准化、页面合并、敏感性分析、统计 |
| 主要工具 | TypeScript / Playwright / axe-core / SQLite / Next.js | Python / pandas / NumPy / SciPy / Jupyter |
| 最重要的成果 | 可运行的扫描器和网站 | 可解释的评分公式和分析结果 |
| 申请时主线 | 软件工程 + 自动化 + 数据系统 | 数学建模 + 统计 + 量化评价 |

| 执行阶段 | 你（计算机） | 朋友（数学/数据） | 交接结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 先跑通原型 | 让一个网址能被自动打开并检查 | 先理解有哪些原始字段，不必等系统完成 | 你输出一份真实扫描结果 |
| 2. 做批量扫描 | 一次扫一个网站的多页并保存数据 | 开始设计“严重程度、页面大小、总分”的公式 | 朋友拿到结构化数据 |
| 3. 接入评分 | 把朋友的公式写进系统结果页 | 给出第一版总分和四个子分数 | 系统可以直接显示评分 |
| 4. 正式跑数据 | 扫描 10–20 个网站，处理失败页面 | 统计、比较、做敏感性分析 | 得到正式研究结果 |
| 5. 做最终成果 | 整理代码、网站、自动报告 | 整理图表、模型说明、结论 | 共同完成研究报告与汇报 |

最省事的合作方式不是“两个人一起从头做到尾”，而是按下面这条流水线推进：你先给出可用数据 → 他建立评分模型 → 你把评分接回系统 → 最后分别完成技术分析和数学分析。

四、你具体负责什么（计算机部分）

A. 自动找网页

你先写一个程序：给它一个网站首页，它会自动找到这个网站内部的其他公开页面，然后只选其中 10–15 个来检查。这样不会无限爬，也不需要你们人工一个个复制网址。

只访问公开页面，不登录、不绕验证码、不碰需要权限的内容。

每个网站限制最多 10–15 页，防止项目失控。

B. 自动检查每个网页

程序打开一个页面以后，调用 axe-core 检查常见问题。例如：

图片有没有文字说明。对看不见图片、依赖读屏软件的人来说，文字说明很重要。

按钮有没有清楚的名称。否则读屏软件可能只读出“按钮”，却不知道它是“提交”还是“搜索”。

输入框有没有说明。比如“姓名”“手机号”这些输入框是否能够被辅助技术正确识别。

文字和背景颜色是否太接近。对视力较弱的人可能很难看清。

网页结构是否存在明显的无障碍技术错误。

C. 保存扫描结果

每发现一个问题，就把它保存下来。你不需要先理解复杂数据库理论，最基本只要保存以下信息：

是哪个网站、哪个页面；

问题属于哪一种；

问题严重程度；

问题出现了多少次；

具体发生在哪个网页元素，例如哪张图片、哪个按钮。

一开始直接用 SQLite 就足够，它可以理解成“一个很轻量的小数据库文件”。

D. 做结果展示页面

你只需要做 4 个页面，不要把时间浪费在复杂 UI 上：

输入网址页：输入网站，点击“开始检测”。

结果总览页：显示总分、问题数量、四个方面的分数。

问题详情页：显示具体问题、位置和简单修改建议。

研究总览页：比较所有被扫描的网站，画出分数分布和常见问题。

E. 自动生成报告

最好让系统可以导出一份 HTML 或 PDF 报告，方便最后给残联、老师或者申请材料使用。报告里只需要有：网站、扫描日期、页面数量、分数、主要问题和修改建议。

五、朋友具体负责什么（数学与数据部分）

他的工作不是“帮你算平均数”，而是负责把你扫描出来的一大堆问题，变成一套公平、稳定、能解释的评分方法。因为有的网站页面内容很多，有的网站很简单；有的问题非常影响使用，有的问题只是较轻，所以不能直接按“错误总数”排名。

A. 给不同严重程度不同权重

例如，完全无法通过键盘操作通常比一个较轻微的格式问题更严重。所以不能每个问题都扣同样的分。可以先设计一版简单权重：

| 严重程度 | 示例权重 |
| --- | --- |
| 很严重 | 4 |
| 严重 | 3 |
| 中等 | 2 |
| 较轻 | 1 |

这只是起点，后面还要通过分析看看换一组合理权重后，网站排名会不会变化很大。

B. 解决“大网页天然错误更多”的问题

举个最简单的例子：网站 A 的页面里有大约 10,000 个具体组件（图片、按钮、链接、输入框等），发现 20 个问题；网站 B 只有大约 500 个组件，也发现 20 个问题。显然不能说两者一样差。

所以朋友可以使用“问题密度”的思想，例如：每 1,000 个网页组件中有多少个加权问题。这样大页面不会因为内容多就天然吃亏，小页面也不会因为内容少就显得特别好。

什么叫网页元素？ 就是网页上的图片、按钮、输入框、标题、链接等一个个具体组件。这里用它只是为了衡量“这个网页大概有多复杂”。

C. 把多个页面合成一个网站总分

一个网站会扫描很多页。朋友需要确定怎样从“页面分数”得到“网站分数”。最简单可以先做平均，再研究是否需要让首页、核心办事页面等更重要的页面占更大权重。

D. 做四个方面的分数

可感知：图片、文字、颜色等信息能不能被不同用户获取。

可操作：能不能通过键盘等方式正常完成操作。

易理解：页面和交互是否清楚。

兼容性：网页结构能否被读屏软件等辅助技术较可靠地理解。

最后不仅有一个总分，还可以有 4 个子分数。这样分析更有内容。

E. 做“敏感性分析”

这个词听起来复杂，其实很简单：把权重稍微改一改，看看最终结果是不是仍然差不多。

例如第一版权重是 4/3/2/1，再试 5/3/2/1 和 4/2.5/1.5/1。如果网站排名大致稳定，就说明这个评分方法不是“随便改一个数字，结果就完全翻天”。这会让数学部分更可信。

F. 最后的统计分析

全部网站扫描结束后，他负责用 Python/Jupyter 做：平均分、中位数、分布、不同网站类别的比较、最常见问题、不同权重下排名是否稳定等。

六、你们后面具体怎么配合：谁先做、谁接着做

你们不是每天一起写同一份代码。最省事的方式，是按下面的顺序交接：

第 1 步｜你先把“单个网页能自动检查”做出来。输入一个网址，程序能打开网页并输出问题清单。这一步朋友不用等你把整个网站做完。

第 2 步｜你把一小批扫描结果导出给朋友。只要有 5–10 个网页的数据，他就可以开始设计评分公式，不需要等全部网站扫描完成。

第 3 步｜朋友把第一版评分公式交给你。你把它接进系统，让结果页能直接显示“总分 + 四个方面分数”。之后你们一边测试，一边微调。

第 4 步｜系统稳定后，你批量扫描正式样本；朋友用完整数据做统计分析和敏感性分析。你负责处理扫描失败、重复页面等技术问题，他负责计算和图表。

第 5 步｜最后两个人一起抽查少量结果、写结论和报告。你写“系统怎么做”，他写“评分怎么算、结果怎么看”，最后一起完成摘要、局限和结论。

一句话记住：你先产出“原始检测数据”，朋友把它变成“评分与统计结论”，再由你把评分重新展示到系统里。

不要做的事 不要把没有实际发生的内容写成“实习”。申请里真正有价值的是：你们确实做了项目、残联确实提供过需求反馈或成果接收，这比单独一个实习章更可信。

七、项目范围怎么控制，才不会把高三时间吃掉

| 版本 | 规模 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 最小可完成版（MVP） | 5–10 个网站，每个 5–10 页 | 先证明整套流程能跑通 |
| 正式研究版 | 10–20 个网站，每个约 10–15 页 | 大约 100–300 个页面，已经足够做研究 |
| 不建议 | 几十上百个网站、几千页 | 没有必要，只会增加清洗和维护工作 |

坚决不做这些

不做手机 App。

不自己训练 AI 模型。

不做聊天机器人。

不追求覆盖丽水所有网站。

不做大规模线下采访。

不采集城市无障碍设施照片。

不做路线规划。

不为了“显得高级”硬塞复杂数学。

八、六周执行计划

| 时间 | 你：计算机 | 朋友：数学/数据 | 这一周必须交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 让程序能打开一个网址并跑出无障碍检查结果 | 设计第一版评分思路 | 单网页可以成功扫描 |
| 第2周 | 自动找站内页面、批量扫描、保存结果 | 设计页面分数、问题权重和标准化方法 | 一个网站可以批量扫描 |
| 第3周 | 完成结果页和简单研究总览页 | 设计网站总分、四个子分数 | 可以看到清楚的评分结果 |
| 第4周 | 跑 5–10 个网站，处理程序报错 | 清理数据、计算第一轮结果 | MVP 数据集 |
| 第5周 | 完善扫描器和自动报告 | 做敏感性分析、统计比较 | 正式研究结果 |
| 第6周 | 整理代码、README、演示 | 整理图表和数学说明 | 网站 + GitHub + 报告 + 汇报材料 |

九、项目结束时应该留下什么

1. 可运行的网站：别人输入网址后可以看到扫描结果。

2. GitHub 代码仓库：证明你真的完成了扫描器、数据处理和网站。

3. 扫描数据：保存 100–300 个页面的自动检测结果。

4. 数学模型说明：说明为什么这么评分、怎样标准化、权重怎么处理。

5. Jupyter 分析文件：朋友的统计分析和敏感性分析可以复现。

6. 研究报告：把研究问题、方法、结果、局限和结论写完整。

7. 丽水数字无障碍评估报告：更偏实际应用，给残联或相关单位阅读。

8. 残联盖章材料：①《丽水市公共数字服务信息无障碍自动评估报告》成果接收页/封面盖章；②单独的《项目实践与成果接收证明》盖章。只写真实发生的项目开发、成果展示和成果接收。

9. 10页左右展示 PPT：以后申请面试、学校活动、比赛都可以直接使用。

# 十、项目完成后，怎么让市残联盖章（尽量简单）

残联不需要长期参与，也不需要频繁联系工作人员。最简单的做法是：项目开始时简单知会一次；真正完成后，再集中去一次展示成果、交报告并盖章。

| 时间 | 你们做什么 | 残联需要做什么 |
| --- | --- | --- |
| 项目开始 | 简单说明：两名学生正在做公共网站数字无障碍自动评估项目，完成后希望提交成果。 | 知道有这个项目即可，不需要开会、不需要持续指导。 |
| 项目完成 | 带电脑展示可运行系统，提交纸质/电子研究报告和项目成果。 | 确认看过并接收成果；如内容与实际一致，在两份材料上盖章。 |

## 建议让残联盖两处章：

### ① 研究报告盖章

把最终的《丽水市公共数字服务信息无障碍自动评估报告》交给残联。可以在报告封面或单独的“成果接收页”上盖章，用来证明这份研究成果确实提交给了市残联。

### ②《项目实践与成果接收证明》盖章

再准备一张单独的一页证明，方便以后申请时独立提交。证明只写客观事实：你们完成了什么项目、做出了什么系统和报告、向市残联进行了成果展示、残联接收了相关成果。

### 证明文字可以大致写成：

“兹证明，XXX、XXX两名同学于2026年开展‘AccessCheck Lishui——丽水市公共数字服务无障碍自动评估’项目。两名同学围绕公共网站信息无障碍问题，自主完成自动化网页检测、评分分析及研究报告，并在项目完成后向丽水市残疾人联合会展示项目系统，提交相关项目成果。相关成果可为了解公共数字服务信息无障碍情况提供一定参考。特此证明。”

## 为什么不要让残联写“系统准确有效”？

技术准确性应该由你们自己的测试来证明，而不是让残联替算法背书。你们只需要做两个很轻量的验证：一是做一个包含已知问题的测试网页，看系统能识别出多少；二是从正式结果中随机抽查几十条问题，人工确认是否真的存在。残联只负责证明“项目真实完成、成果真实展示和接收”，这样最稳妥。

十一、以后申请时，你们两个人分别怎么讲

你：计算机方向

你的主线不是“我做了一个网页”，而是：我搭建了一套自动化网页无障碍评估系统，包括自动打开和筛选页面、批量检测、数据存储、结果展示和报告生成。

关键词：软件工程、浏览器自动化、数据流程、Web 开发、信息无障碍。

朋友：数学方向

他的主线不是“我帮忙做了数据分析”，而是：我设计了把不同严重程度、不同页面大小、不同页面重要性统一成可比较分数的数学模型，并用敏感性分析和统计方法验证评分是否稳定。

关键词：数学建模、标准化、权重设计、敏感性分析、统计比较。

十二、项目成功的判断标准

你们最后不需要证明“我们改变了丽水所有残障人士的生活”。对于两个准高三学生，项目成功只需要满足下面 5 条：

系统真的能跑，不是只有设计图。

有 100–300 个页面的真实公开数据。

评分模型说得清楚，不是随便拍脑袋。

两个人的贡献能单独说清楚。

最终研究报告和《项目实践与成果接收证明》的盖章内容，都与实际完成和展示的成果一致。